ПРОЕКТ КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____

Благоустройство общественной территории: устройство уличного освещения «Парк за культурно-досуговым комплексом» по адресу: Ивановская область, Вичугский район, п. Каменка, ул. 1 Мая, д. 11

Идентификационный код закупки: 263370003533237000100100070014321244

|  | «___» ____________ 2026 г. |
| --- | --- |

Каменский территориальный отдел администрации Вичугского муниципального округа Ивановской области, в лице Начальника Каменского территориального отдела_________________, действующего на основании __________________________, с одной стороны, и __________________________ (для юридических лиц указываются полное наименование; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП);для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуем___ в  дальнейшем  «Подрядчик», являющийся субъектом малого предпринимательства/социально ориентированной некоммерческой организацией, в лице ________________, действующ__ на основании ____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании  _____________ №________ от  ___________ 2026 г. (извещение №___) заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

- Предмет Контракта

1.1. Предмет контракта: Благоустройство общественной территории: устройство уличного освещения «Парк за культурно-досуговым комплексом» по адресу: Ивановская область, Вичугский район, п. Каменка, ул. 1 Мая, д. 11 (далее – работы), выполняются подрядчиком в соответствии с  Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту) и в объеме, установленном сметной документацией (Приложение № 2 к контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обеспечивает оплату выполненных надлежащим образом работ в установленных Контрактом порядке, форме и размере.

- Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет: _______ (_________________) руб. ___ коп., в том числе НДС/или НДС не облагается.

2.2. Цена контракта формируется с учетом налогов, сборов и иных обязательных платежей, в том числе НДС (при наличии), стоимости транспортных расходов (расходы на перевозку рабочих специалистов до места выполнения работ, расходы на аренду оборудования, используемого для выполнения работ (при необходимости), расходов на приобретение необходимых материалов, накладных расходов, страхование и иных расходов, связанных с исполнением обязательств по контракту и иных обязательств, связанных с выполнением работ.

2.3. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона о контрактной системе. Авансирование не предусмотрено.

Документы для оплаты Заказчиком выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения контракта (при наличии) формируются с использованием функционала ЕИС, в соответствии с Законом о контрактной системе, регламентом функционирования ЕИС.

Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от локального сметного расчета, строительных норм и правил, а также условий настоящего контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений.

2.4. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.5. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим контрактом. При заключении и исполнении контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом, в том числе в соответствии со статьей 34 и статьей 95 Закона о контрактной системе.

2.6. Источник финансирования: за счет средств  бюджета Ивановской области; Бюджета Вичугского муниципального округа.

2.7. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.8. Сумма неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе может быть удержана из суммы, подлежащей оплате Подрядчику, указанной в п.2.1.

3. Сроки и условия исполнения контракта

3.1. Место выполнения работ: Ивановская область, Вичугский район, п. Каменка, ул. 1 Мая, д. 11 3.2. Работы, выполняемые Подрядчиком, должны соответствовать работам, указанным в приложениях №1 и 2 к Контракту.

3.3.Срок исполнения контракта: включает в себя срок выполнения работ, приемки и оплаты выполненных работ:

Дата начала исполнения контракта: с даты заключения контракта

Дата окончания исполнения контракта:15.09.2026 г.

Срок выполнения работ: с даты заключения контракта до 01.08.2026 г.(включительно)

Срок приемки: в соответствии с разделом 4 контракта,

Срок оплаты: в соответствии с разделом 2 контракта.

3.4. Стороны могут согласовать между собой дополнительные требования к качеству выполняемых работ и его уточненные характеристики, не изменяя условия и характеристики, установленные Контрактом.

4. Порядок приемки работ

4.1. Приемка работ при исполнении контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур производится в следующем порядке:

1) Подрядчик в срок, установленный в контракте (после завершения работ, предусмотренных Контрактом, в срок не превышающий 5 (пяти) рабочих дней в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 2 статьи 51 Закона о контрактной системе, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Закона о контрактной системе идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о Подрядчике, предусмотренную подпунктами «а», «г» и «е» части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе, единицу измерения выполненной работы;

б) наименование выполненной работы;

д) информацию об объеме выполненной работы;

е) стоимость исполненных Подрядчиком, обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Закона о контрактной системе;

2) к документу о приемке, предусмотренному пунктом 1 настоящей части, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 настоящей части информация, содержащаяся в документе о приемке;

3) документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется 
Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;

4) в срок, установленный настоящим контрактом - не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3 настоящей части, заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона о контрактной системе) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

5) в случае создания в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона о контрактной системе приемочной комиссии не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 3 настоящей части:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов;

6) документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 4 или подпунктом «б» пункта 5 настоящей части направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику. Датой поступления Подрядчику, документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик;

7) в случае получения в соответствии с пунктом 6 настоящей части мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящей частью;

8) датой приемки выполненной работы, считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

4.1.2.  Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона о контрактной системе, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

4.2. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, в том числе Законом о контрактной системе Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы выполненной работы.

4.3. Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у заказчика и Подрядчика, дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.4. По решению заказчика для приемки выполненной работы, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

4.5. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта (при наличии), а также выполненной работы осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо Подрядчику в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо выполненной работы заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

4.6. В случае установления Заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) выполненной работы (ее результатов), осуществляется после предоставления Подрядчиком такого обеспечения в соответствии с Законом о контрактной системе в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.

4.7. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих работ и устранено Подрядчиком.

5. Обязанности Сторон

5.1. Обязательства Подрядчика:

5.1.2. До начала выполнения работ (не позднее чем за день) Подрядчик должен представить Заказчику сертификаты, заключения, свидетельства, иные документы на используемые (при наличии) при выполнении работ товары. Требования к указанным товарам при наличии содержатся в Техническом задании.

5.1.3. При необходимости: при снижении по итогам осуществления закупки цены контракта (при применении Подрядчиком упрощенной системы налогообложения) в течение одного дня, после заключения Контракта, представить смету/расчет цены контракта на выполняемые работы на сумму не более цены Контракта, указанной в п. 2.1. Смета/расчет цены контракта утверждается Заказчиком. Не допускается изменение состава работ, технологии их проведения, применяемых материалов, указанных в смете, прилагаемой к настоящему извещению (при наличии), если иное не установлено настоящим Контрактом.

5.1.4. Не позднее пяти рабочих дней с момента заключения контракта предоставить на утверждение Заказчику график выполнения работ.

5.1.5. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать объект в установленный срок;

5.1.6. С момента начала работ и до их завершения производить оформление всех текущих документов;

5.1.7. Обеспечить: производство работ в полном соответствии со сметой и строительными нормами и правилами, а качество выполнения всех работ – в соответствии с действующими нормами ГОСТ, СНиП, ПУЭ и другими действующими нормами и правилами.

5.1.8. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

5.1.9. Обеспечить в ходе работы выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, требований безопасности труда, рациональному использованию территории, охраны окружающей среды.

5.1.10. После производства работ привести прилегающую территорию в надлежащее санитарное состояние. Осуществлять вывозку отходов и мусора в специально отведенные места, предназначенные для размещения таких отходов. Не допускать складирование данных отходов.

5.1.11. Подрядчик обязан привлекать к исполнению работ, указанных в Контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование, в случаях, установленных правовыми актами в области строительства.

5.1.12. Подрядчик обязан не допускать привлечения для производства работ иностранных рабочих, в том числе субподрядными организациями без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством.

5.1.13. Подрядчик несет ответственность за сохранность имущества, оказавшегося в его владении в связи с осуществлением обязательств по Контракту в течение всего срока выполнения работ.

5.1.14. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Закона о контрактной системе, разделом 7 настоящего контракта.

5.1.13. Выполнять другие обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством РФ.

5.2. Обязанности Заказчика:

5.2.1. При наличии оснований, направлять Подрядчику электронные уведомления, сформованные с использованием ЕИС, подписанные усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещенные в ЕИС без размещения на официальном сайте  (об уплате штрафных санкций (неустоек, штрафов, пеней) за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту);

5.2.2. Оплатить Подрядчику фактически выполненные объемы работ согласно документам о приемке выполненных работ в пределах цены Контракта.

5.3. Права Подрядчика:

5.3.1.Самостоятельно выбирать численность необходимого персонала;

5.3.2. Подрядчик имеет право по согласованию с Заказчиком привлекать к выполнению работ субподрядчиков. В этом случае Подрядчик выступает в роли Генерального Подрядчика. Генеральный Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.4. Права Заказчика:

5.4.1. Давать Подрядчику обязательные для выполнения письменные и устные предписания в рамках выполнения условий настоящего Контракта;

5.4.2. Требовать безвозмездного устранения Подрядчиком выявленных недостатков в работе;

5.4.3. Требовать возмещения вреда, причиненного Заказчику, возникшего из-за невыполнения или несвоевременного выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту или вреда, причиненного работниками Подрядчика в процессе выполнения работ по Контракту.

5.4.4. Иные права, предусмотренные настоящим контрактом, и действующим законодательством о контрактной системе, в том числе право на односторонний отказ от исполнения контракта.

6. Гарантии качества и обеспечение гарантийных обязательств

6.1. Подрядчик гарантирует:

6.1.1. выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

6.1.2. качество выполненных работ соответствует требованиям строительных норм и правил, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;

6.1.3. своевременное и безвозмездное устранение недостатков в случаях их обнаружения при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата работ, а также возмещение Заказчику причиненных убытков;

6.1.4. соблюдение требований к товару, используемому при выполнении работ (должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, применяемые материалы должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и другим документам, удостоверяющим их качество (должны соответствовать требованиям Технического задания, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество).

6.2. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 года со дня подписания Заказчиком итогового документа о приемке Работ.

Гарантийный срок на материалы и оборудование – в соответствии с паспортами и сертификатами качества.

6.3. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты выполненных работ, Подрядчик обязан устранить их своими силами и за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Для согласования акта, фиксирующего дефекты и согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик вправе составить акт самостоятельно.

6.4. После выполнения работ по гарантийным обязательствам Подрядчик обязан сдать работы Заказчику, составить об этом соответствующий акт и направить его Заказчику для подписания.

6.5. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Подрядчик несет ответственность в соответствии с настоящим Контрактом.

6.6. Обеспечение гарантийных обязательств: не предусмотрено.

7. Ответственность Сторон

7.1. Ответственность Заказчика и Подрядчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, является обязательным условием и регулируется настоящим разделом контракта.

7.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта при наличии), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком, обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком, обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.7. Настоящий раздел контракта устанавливает порядок определения в контракте размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, и размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (далее - штраф).

7.8. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с пунктами 3 - 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее - Правил), за исключением случая, предусмотренного пунктом 13  Правил, в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

7.9.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа  устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

или

7.9.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом,   и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, а именно: за непредставление в срок, предусмотренный условиями контракта, документов, указанных в 5.2.1 (при наличии), п.5.1.3 (при снижении цены контракта), п.5.1.4. (если указанный график не является приложением к настоящему контракту), в Техническом задании (при наличии) размер (при наличии в контракте таких обязательств) устанавливается в следующем порядке и составляет:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

Во всех иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик привлекается к ответственности в порядке, предусмотренном пунктом 7.9. настоящего контракта, а в случае просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) в порядке, предусмотренном п.7.4. настоящего контракта.

7.11. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке и составляет:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1. Размер обеспечения исполнения Контракта 5% от цены, по которой в соответствии с Законом о контрактной системе заключается контракт, что составляет: ___________________________. В случае предложения Подрядчиком цены Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

8.2.Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии или внесением денежных средств на реквизиты Заказчика. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.

8.3. В случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе, срок возврата заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе  не более 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком, обязательств, предусмотренных контрактом (с момента подписания сторонами итогового документа  о приемке выполненных работ без претензий со стороны Заказчика)

8.4. В качестве обеспечения исполнения Контракта принимается независимой гарантия, выданная банком, или иной организацией, которая соответствует требованиям, установленным в статье 45 Закона о контрактной системе, (при наличии) требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

8.5. Независимая гарантия должна соответствовать дополнительным требованиям к независимой гарантии, установленным Правительством Российской Федерации. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.6. В ходе исполнения контракта Подрядчик, вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

8.6.1.  В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.

8.6.2. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении Подрядчиком, обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона о контрактной системе. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

8.6.3. Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона о контрактной системе уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе, а также приемки заказчиком выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения контракта (при наличии) в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению).

8.6.4. Подрядчик с которым заключается контракт по результатам определения Подрядчика, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе, от обеспечения гарантийных обязательств (при наличии)в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

9.Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9.3. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с момента соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10.Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, либо вытекающие из него, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта разрешаются в соответствии с порядком, предусмотренным в пунктах 10.4-10.6 Контракта, а при не достижении согласия рассматриваются в Арбитражном суде Ивановской области.

10.3. Расторжение Контракта не освобождает Стороны от ответственности, установленной им Контрактом.

10.4. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.

10.5.В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением подрядчиком или заказчиком условий такой обмен осуществляется с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, подрядчика, и размещаются в ЕИС без размещения на официальном сайте. Допускается дополнительно также направление претензионных писем Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 13 Контракта, иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой.

10.6 Срок рассмотрения претензионного письма (электронного уведомления) и направления ответа на него составляет 5 (Пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом (если иной срок не установлен в таком письме/электронном уведомлении).

10.7. Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять решение суда и прилагают все усилия к тому, чтобы оно было юридически исполнимо.

11.Срок действия Контракта, его изменение и порядок расторжения

11.1. Настоящий контракт прекращает свое действие: исполнением сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, в случае одностороннего отказа от исполнения Контракта; по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

11.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях предусмотренных Законом о контрактной системе.

11.4. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр Контрактов, заключенных Заказчиком.

11.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.6. Изменение условий Контракта оформляется в электронной форме путем подписания сторонами дополнительных соглашений к Контракту в Единой информационной системе. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

11.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством (ч.8 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

11.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. В настоящий контракт включено условие о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 11, 13 - 19, 21 - 23 и 25 статьи 95 Закона о контрактной системе.

11.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

11.9.1. При принятии Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с положениями статьи 95 Закона о контрактной системе в случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, заказчик направляет требование заказчика об уплате денежных сумм по данной гарантии,  при этом указанное требование может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта (в том числе с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе), рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов, а в случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, денежные средства в размере обеспечения исполнения контракта (в том числе с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе),  Подрядчику не возвращаются, за исключением возвращения заказчиком по заявлению Подрядчика в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме с доставкой нарочным или по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в пункте 13 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с доставкой нарочным, с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой соответственно получателя, почты.  В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2. Контракт заключен в электронной форме.

12.3. Стороны обязуются своевременно извещать друг друга об изменениях юридического адреса и банковских реквизитов.

12.4. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.5.  Неотъемлемой частью Контракта является:

«Техническое задание», приложение № 1

«Сметная документация» приложение № 2

«Протокол согласования контрактной цены» приложение № 3

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

13.1. Заказчик                                                      13.2. Подрядчик

| Каменский территориальный отдел Администрации Вичугского муниципального округа Ивановской области Юридический - почтовый (фактический) адрес: 155315, Ивановская область, Вичугский район, поселок Каменка, ул.1 Мая, д.11 тел. 8(49354)95-541 Е-mail: kamenka1may11@mail.ru ИНН 37000035332, КПП 370001001, ОГРН 1253700008869 Банковские реквизиты: л/с - 03333ИJ9170 р/сч – 03231643245010003300 ОКЦ № 1 Волго-Вятского ГУ Банка России//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново к/с - 40102810845370000102 БИК - 042202102 | если участником закупки является юридическое лицо: Полное наименование юридического лица: ___ Сокращенное (при наличии) наименование юридического лица: ______ Должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица ______ ФИО _______ ИНН __________ Адрес юридического лица: ________ Адрес электронной почты ___________________ Номер контактного телефона ________________ ИНН/КПП Банковские реквизиты: _____________________________ если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя; указывается: фамилия, имя, отчество (при наличии) Место жительства физического лица __________ Адрес электронной почты ___________________ Номер контактного телефона ________________ ИНН ____________ Банковские реквизиты: _____________________________ |
| --- | --- |

Подпись Заказчика                                                       Подпись Подрядчика

Начальник Каменского

территориального отдела

____________________/ ____________/   	             ____________/________________/

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ ______ от  ____________ 2026 г.

Техническое задание

Благоустройство общественной территории: устройство уличного освещения «Парк за культурно-досуговым комплексом» по адресу: Ивановская область, Вичугский район, п. Каменка, ул. 1 Мая, д. 11

| Тип объекта закупки: работы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара, работы, услуги |  |  |  |  |  |
|  | Код позиции | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Объем |
| Благоустройство общественной территории: устройство уличного освещения «Парк за культурно-досуговым комплексом» по адресу: Ивановская область, Вичугский район, п. Каменка, ул. 1 Мая, д. 11 | ОКПД2: 43.21.10.290 | Объемы и виды работ | в соответствии со сметной документацией* и Техническим заданием | Условная единица | 1 |

*размещен на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) в отдельном файле как приложение к настоящему техническому заданию.

- Объект закупки: Благоустройство общественной территории: устройство уличного освещения «Парк за культурно-досуговым комплексом» по адресу: Ивановская область, Вичугский район, п. Каменка, ул. 1 Мая, д. 11 (далее – Работы).

- Требования к порядку выполнения Работ:

# Работы выполнить в соответствии с предусмотренным Локальным сметным расчетам (смета) и Техническим заданием, требованиями СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий.

- Общие требования к выполнению Работ:

  - Все работы, выполняемые по муниципальному контракту, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов, регулирующих порядок проведения работ, являющихся предметом муниципального контракта.

  - До начала работ за 1 (один) календарный день Подрядчик обязан согласовать ведение земельных работ с ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими свою деятельность на территории поселка Старая Вичуга ул. Комсомольская и иными заинтересованными лицами.

  - Не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня подписания муниципального контракта Подрядчик обязан назначить лицо, ответственное за производство Работ, в том числе на каждый вид работ, о чем письменно уведомить Заказчика, с приложением заверенных руководителем (уполномоченным им лицом) копий приказа или доверенности на право осуществлять действия от имени Подрядчика (подписание актов комиссионного осмотра, участие в приемочных комиссиях). Лицо, ответственное за производство работ, находится на месте ведения работ в момент выполнения каждого вида работ и осуществляет контроль за ведением данных работ.

  - Разработать и согласовать с Заказчиком График производства работ в течение 5-10 календарных дней. В случае корректировки сроков выполнения работ в течение 1 (одного) календарного дня направить в адрес Заказчика откорректированный график производства работ.

  - При выполнении работ, в случае выявления Подрядчиком дополнительных работ, не предусмотренных техническим заданием, Подрядчик незамедлительно письменно уведомляет Заказчика.

  - Подрядчик обязан обеспечить объект необходимыми знаками и оградить места устройства котлованов и траншей глубиной 0,1 м и более на всем протяжении зоны работ. При проведении работ обеспечить безопасное передвижение рабочих и техники, соблюдение требований безопасности передвижения, а также Подрядчик обязан в месте ведения работ обеспечить безопасный доступ (проход) пешеходам.

  - Работы планируются таким образом, чтобы их продолжительность и протяженность как можно меньше затрудняли движение велосипедистов и пешеходов, обеспечивалась пропускная способность, достаточная для пропуска пешеходных потоков в рабочей зоне.

  - Подрядчик несет полную материальную ответственность за риск или повреждение результатов выполненных работ до подписания актов выполненных работ Заказчиком.

  - После окончания работ Подрядчик обязан привести место работ в надлежащие санитарное состояние – вывезти строительный мусор, справки о вывозе ТКО на полигон предъявить заказчику (при наличии).

  - . Наличие выступающих элементов оборудования с острыми концами или кромками не допускается.

  - Наличие шероховатых поверхностей, способных нанести травму ребенку, не допускается.

  - Сварные швы должны быть гладкими.

  - Углы и края любой доступной для детей части оборудования должны быть закруглены. Минимальный радиус закругления 3 мм.

  - Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения инструментов.

- Порядок приемки выполненных работ:

Результат выполненных работ считается принятым со дня размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона о контрактной системе и условиями Контракта.

Исполнительная документация, оформленная надлежащим образом, предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде:

1)	Акт выполненных работ форма КС-2;

2)	Справка о стоимости выполнения работ формы КС-3;

3)	Сертификаты (паспорта) на используемые материалы;

4)	Акты скрытых работ с приложением фотоматериалов в количестве не менее 2-х штук, на формате А4. (при наличии)

5. Место выполнения Работ:

- Ивановская область, Вичугский район, п. Каменка, ул. 1 Мая, д. 11

6. Гарантийные сроки:

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 года со дня подписания Заказчиком документа о приемке Работ.

Подпись Заказчика                                                       Подпись Подрядчика

Начальник Каменского

территориального отдела

____________________/___________/   	             ____________/________________/

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ______ от__________2026 г.

Сметная документация*

*размещена на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) в отдельном файле

Подпись Заказчика                                                       Подпись Подрядчика

Начальник Каменского

территориального отдела

____________________/ _____________/   	             ____________/________________/

Приложение №3

к муниципальному контракту

№ ______ от  ____________ 2026 г.

Заказчик: КАМЕНСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Подрядчик:

Объект закупки: Благоустройство общественной территории: устройство уличного освещения «Парк за культурно-досуговым комплексом» по адресу: Ивановская область, Вичугский район, п. Каменка, ул. 1 Мая, д. 11

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЫ

| Периоды выполнения работ | в ценах 4 кв. 2025 г., в руб. | Коэффициент перехода к начальной (максимальной) цене контракта | Начальная (максимальная) цена контракта, в том числе НДС, в руб. | Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены по результатам торгов (Значение графы 5 определяется делением графы 6 на графу 4). | Цена контракта, в том числе НДС (НДС не облагается), в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с даты заключения контракта до 01.08.2026 г.(включительно) |  |  |  |  |  |

Подпись Заказчика                                                       Подпись Подрядчика

Начальник Каменского

территориального отдела

____________________/ ______________/   	             ____________/________________/